Приложение 1

к Договору возмездного

оказания услуг

№___ от «___» ______ 2026 года

Техническое задание

Қайратұлы Бауыржан

#### Позиция в исследовательской группе: научный сотрудник

Тема программы: AP22787410 «Разработка высокопроизводительной вопросно-ответной системы на казахском языке с использованием внешних источников знаний в специализированных областях»

Наименование работ, сроки их реализации и результаты

| № | Наименование работ по Договору и основные этапы его выполнения | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование архитектуры базы знаний: определение требований, выбор типа хранилища, разработка схемы данных | Январь 2026 | Утвержденная архитектура и схема БД |
| 2 | Подключение источников и подготовка данных: сбор, очистка, нормализация, удаление дубликатов | Февраль 2026 | Сформированный и загруженный корпус данных |
| 3 | Индексация и внедрение семантического поиска: генерация эмбеддингов, создание векторного индекса | Март 2026 | Рабочая база знаний с полнотекстовым и семантическим поиском |
| 4 | Проектирование интеграционной архитектуры: выбор RAG/гибридного поиска, спецификация API | Апрель 2026 | Архитектурная схема и API-спецификация |
| 5 | Реализация retrieval-модуля: семантический поиск и ранжирование | Май 2026 | Функционирующий retrieval-модуль |
| 6 | Интеграция QA-модели: подключение модели, реализация пайплайна вопрос–поиск–ответ | Июнь 2026 | Прототип интегрированной QA-системы |
| 7 | Разработка модуля семантической классификации: обучение и внедрение классификатора | Июль 2026 | Модель классификации контекста в пайплайне |
| 8 | Тестирование и оптимизация: оценка метрик, анализ ошибок, доработка | Август 202 | Оптимизированная версия системы |
| 9 | Финализация интеграции: нагрузочное тестирование, документация | Сентябрь 2026 | Завершенный модуль интеграции, готовность к внедрению |
| 10 | Стабилизация и расширенное тестирование: доработка по результатам пилота | Октябрь 2026 | Стабильная версия прототипа |
| 11 | Подготовка к запуску и итоговая приемка: финальные проверки, фиксация версии | Ноябрь 2026 | Готовый к подключению прототип системы |

Заказчик __________________Белощицкий А. А.

Исполнитель ____________ Қайратұлы Б.

Научный руководитель программы ___________________ Шоманов А.С.